## Slide 1: Caso de Negocio Electravel #8
Organización: RutaEV Chile SpA
Fecha: 08/09/2026
Cliente: Gerencia de Producto (Profesor?)
Patrocinador: Dirección Ejecutiva (Ayudante?)

## Slide 2
Agenda
Resumen Ejecutivo
Definición del problema
Visión General del Proyecto
Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
Análisis Costo Beneficio
Análisis de Alternativas
Aprobaciones

## Slide 3
Resumen Ejecutivo
Problema: A julio de 2026 se vendieron 11.413 vehículos eléctricos enchufables, un aumento del 157,2% en un año. Sin embargo, la infrestructura para estos vehículos, especialmente para viajes largos , no se ha adaptado a dicho crecimiento. Los usuarios de vehículos electricos tienen problemas para planificar sus viajes dado estas limitaciones.
Solución: Electravelin será una plataforma web que propondrá paradas de carga, tiempos estimados de llegada y un alternativa segura combinando datos del vehículo, rutas
Beneficio medible: Selección:
Esta sección debe describir brevemente (en forma de sumario o resumen):
El problema del negocio que el proyecto solucionará.
Como el proyecto beneficiará al negocio, expresado en términos que se puedan medir (métricas, indicadores de éxito).
En que consiste el proyecto (como se resolverá el problema de negocio).
Justificación de porque el proyecto es la mejor opción para resolver el problema y por que fue seleccionado en lugar de otras alternativas.

## Slide 4
Descripción del Problema
Adopción acelerada: los vehículos enchufables alcanzaron el 6,4% de las ventas nuevas a julio de 2026. El segmento creció más rápido que la infrestructura incorporada durante el mismo período.
Autonomía: los vehículos electricos cuentan con autonomía promedio de 200 km, cifra muy por debajo de los vehículos a combustión. Esto transfiere mayor responsabilidad en el conductor para la planificación de su viaje.
Decision fragmentada: EcoCarga informa ubicación, conector, precio y estado. Copec muestra solo sus puntos. El conductor todavía debe convertir esos datos, la autonomía real y las condiciones del trayecto en una secuencia de paradas con margen y un plan alternativo.
Impacto en la organización: el proyecto requiere de planificación estratégica y obliga a gestionar calidad de datos, generar pruebas robustas, habilitar pipelines para el manejo de feedback de clientes y manejar protección de datos a nivel sistémico.

## Slide 5
Visión General del Proyecto
Una plataforma web que facilita la planificación de viajes largos en vehículos electricos en Chile. Utiliza la carga inicial, perfil del vehículo, sistemas de optimización de rutas y puntos públicos para proponer paradas compatibles y un plan alternativo.
Descripción
Objetivos e indicadores de éxito
Objetivo | Métrica | Indicador de éxito
Entregar un MVP web funcional | Rutas completas generadas en pruebas | 5 rutas con reserva final superior a 15%
Reducir el esfuerzo de planificación | Tiempo de planificación y puntaje SUS | ≤5 min; SUS ≥75 con 5 usuarios
Proveer información confiable para decidir paradas | Coincidencia con fuente oficial en una muestra | Exactitud ≥ 95%. Precisión ≥ 95%

## Slide 6
Visión General del Proyecto
Datos y servicios: acceso a datos públicos provistos por el SEC y API de ruta entregarán información suficiente para el MVP.
Rentabilidad: la gerencia de producto estimó un VAN positivo para el proyecto
Estimación: el usuario informará carga inicial y el sistema usará consumos de referencia promedios, no siendo una garantía de autonomía
Premisas
Restricciones
Plazo: MVP y documentación terminados el 24/11/2026.
Presupuesto: tope preliminar de CLP 10.000.000, incluídas horas hombre y contingencia
Fuera de alcance: construir cargadores, disponibilidad del sitio, app móvil.
Dependencias: cuotas, terminos de uso y calidad de datos externos

## Slide 7
Alineación del Proyecto con los objetivos Estratégicos
La iniciativa se alinea con la estrategia de la organización y con la política pública chilena vigente para acelerar la adopción de la electromovilidad
Plan estratégico | Objetivo estratégico | Relación con el proyecto
Plan Estratégico RutaEV 2026-2028 (propuesto) | Validar un servicio digital escalable para viajes interurbanos en VE | El MVP prueba factibilidad, utilidad e ingresos antes de financiar un producto nacional
Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030 | Llegar a 20% de ventas cero emisiones en 2030 y 100% en 2035; reforzar carga en rutas | La planificación reduce una barrera de uso y transforma datos interoperables en decisiones de viaje
Fuente: Ministerio de Energía, Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030, junio 2026.

## Slide 8
Análisis Costo Beneficio
Estimación preliminar del primer año en pesos chilenos. Las horas del equipo se valorizan como costo de oportunidad.
Costo total: CLP 6.865.500
Costos
Descripción | Costo primer año
Desarrollo e integración del MVP: 480 h × CLP 8.000 | CLP 3.840.000
Diseño, datos y aseguramiento de calidad: 160 h × CLP 8.000 | CLP 1.280.000
APIs, hosting, monitoreo y dominios | CLP 600.000
Reclutamiento e incentivos para pruebas de usuarios | CLP 250.000
Contingencia, 15% del subtotal | CLP 895.500

## Slide 9
Análisis Costo Beneficio
Beneficios
Beneficio total: CLP 12.000.00 - Beneficio neto: CLP 5.134.500
Razón Beneficio/Costo: 1,74
Recuperación: 6,8 meses desde lanzamiento
Descripción | Beneficio primer año
Suscripción piloto: 300 usuarios × CLP 20.000 al año (menor al 1% de vehículos eléctricos) | CLP 6.000.000
Dos licencias o pilotos B2B × CLP 2.000.000 | CLP 4.000.000
Ahorro de soporte y planificación internos de la empresa: 250 h × CLP 8.000 | CLP 2.000.000

## Slide 10
Análisis de Alternativas
Las alternativas siguientes resuelven solo una parte del poroblema o excenden el alcance semestral.
Alternativa | Razón para no seleccionarla
Mantener el statu quo: EcoCarga, Copec, mapas y apps de operadores | Exige combinar manualmente autonomía, paradas, horarios y contingencias. Copec solo muestra sus centros.
Crear un mapa propio de cargadores | Duplica EcoCarga y no transforma la información en una ruta factible
Integrarse a un único operador de carga | Entrega buena profundidad, pero pierde neutralidad y cobertura entre redes. Mismo sistema que Copec.
Servicio manual de planificación | Permite aprender, pero escala mal y mantiene alto costo por viaje
Construir infraestructura de carga | Requiere capital, permisos y plazos incompatibles con un MVP semestral

## Slide 11
Aprobaciones
Aprobador | Cargo en la organización | Firma | Fecha
 | Sponsor / Dirección Ejecutiva | Pendiente | 08/09/2026
 | Cliente / Gerencia de Producto | Pendiente | 08/09/2026
 | Jefatura del Proyecto | Pendiente | 08/09/2026

## Slide 12: Caso de Negocio [Nombre del Proyecto]
Organización: [Empresa / Organización]
Fecha: [dd/mm/aaaa]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Patrocinador: [Nombre del patrocinador]